## Slide 1
METAS Y BUENAS PRACTICAS
CATEGORIA INGENIERIA
GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
REQM

## Slide 2
Gestión de Requerimientos (REQM)
Esta área de proceso tiene como propósito mantener bajo control los requerimientos que el producto a desarrollar deberá satisfacer.

## Slide 3
SG 1 Gestionar Requerimientos
  Los requerimientos son administrados, y se identifican las inconsistencias entre los requerimientos y los planes y otros productos del proyecto.
Gestión de Requerimientos (REQM)

## Slide 4
  SP 1.1 Obtener un entendimiento de los requerimientos
Gestión de Requerimientos (REQM)
Ejemplo de aplicación: Lista de Requerimientos

## Slide 5
  SP 1.2 Obtener compromiso de los participantes/interesados acerca de los requerimientos
Gestión de Requerimientos (REQM)
Ejemplo de aplicación: Acta de reunión – Lista de requerimientos aceptada

## Slide 6
  SP 1.3 Gestionar cambios a los requerimientos
Gestión de Requerimientos (REQM)
Ejemplo de aplicación: Proceso de gestión de cambios a requerimientos. Solicitudes de cambios

## Slide 7
  SP 1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos
Gestión de Requerimientos (REQM)
Ejemplo de aplicación: Matriz de trazabilidad

## Slide 8
  SP 1.5 Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos:
    Identificar las inconsistencias entre los planes del proyecto, los productos de trabajo y los requerimientos e iniciar la acción correctiva para corregirlas.
Gestión de Requerimientos (REQM)
Productos de trabajo típicos: 1. Documentación de inconsistencias incluyendo fuentes, condiciones y razón.
2. Acciones correctivas.